|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Al comparar el avance real del proyecto con la planificación establecida en la carta Gantt, he observado que no todas las actividades han sido cumplidas dentro de los tiempos definidos. Aunque algunas tareas, como la definición de requerimientos y el flujo de reservas hoteleras, se completaron en el plazo esperado, otras actividades, como el flujo de reservas de excursiones y traslados, han sufrido algunos retrasos. |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Para enfrentar las dificultades en el proyecto APT, hemos tomado y planeado las siguientes acciones:  Reorganizamos tareas y priorizamos las validaciones, realizando reuniones técnicas adicionales.  Ajustamos la integración con APIs y añadimos tiempo a las pruebas. |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Hasta ahora, evalúo mi trabajo como positivo en cuanto a mi contribución en áreas fuera de la programación. Aunque no soy el más fuerte del equipo en desarrollo, he podido aportar en aspectos clave como la documentación, la revisión de tareas y la tormenta de ideas, ayudando a organizar y estructurar el proyecto de manera efectiva. |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Por ahora no tengo preguntas, veremos en el feedback si tenemos más preguntas |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Creo que hasta el momento se a distribuido correctamente las tareas, en mi caso creo que necesito mejorar algunos conocimientos para aportar de mejor manera en e proyecto |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  El trabajo en el grupo a funcionado correctamente, todos aportamos de alguna o otra manera y seguimos mejorando para llegar a la entrega final de la mejor manera |